Tienda Virtual

Informe de Completitud de las Pruebas

Versión 1.0

x

ID: TP-001

Versión: 1.0

Día: 16/09/2018

Autores: Geovanny Astorga López (G)

Luis Pablo Monge Angulo (LP)

Josué Vargas Hernández (J)

1. Resumen

Las pruebas realizadas al sistema salieron con éxito. Fueron hechas con caja negra y exploratorias. Se hizo un énfasis en el dominio del usuario, lo que puede hacer, lo que no puede hacer y lo que podría hacer. También a donde este podría ir y donde no. Se verificaron las entradas de datos que se le desplegarán al usuario, ya sea en el módulo administrador o en el módulo de clientes. Por último, se hicieron pruebas de acuerdo con los requerimientos.

# Desviaciones del plan original

A la hora de empezar con las pruebas no hubieron desviaciones, se hicieron en las fechas y de la forma planeadas

# Evaluación de la finalización de la prueba

Se esperaba un resultado previamente planeado y acordado, si tras el desarrollo de la prueba se llegaba al resultado esperado o no, se completaba esa prueba y se informaba del éxito o fracaso de esta misma a las partes involucradas.

# Factores que bloquearon el progreso

Errores no manejados de último minuto que, por el diseño de las pruebas, no permitieron el avance de las mismas.

Al ser una tecnología nueva para los desarrolladores, se topó con todos los típicos problemas de no saber de esta.

# Riesgos Residuales

* 1. Que un miembro del grupo abandone
  2. Capacitaciones
  3. Por la naturaleza de la pruebas realizadas, no se haya sido capaz de encontrar algo.

# Entregables de pruebas

* 1. Test Plan
  2. Especificación del Test Design
  3. Informe de preparación de datos de prueba
  4. Informe de preparación del ambiente de pruebas
  5. Informe de incidencias
  6. Informe de finalización de pruebas

# Activos de prueba reutilizables

* Especificación de Diseño de Prueba
* Especificación de Casos de Prueba
* Informe de preparación del ambiente de pruebas
* Requerimientos de Ambiente de Pruebas
* Requerimientos de Ambiente de Pruebas

# Lecciones Aprendidas

* Framework Laravel de forma muy general
* Manejo de la librería *Session* que este framework ofrece
* Pruebas de caja negra y su respectiva documentación
* Manejo de usuarios que el framework ofrece.
* PHP, Boostrap